2. Die Entwicklung eines messbaren organisatorischen Werts (Measurable Organizational Value – MOV)

- Identifizierung des gewünschten Bereichs des Effektes
  - Potentielle Bereiche: Strategisch, Kunden, Finanz, Operational, Sozial
    - Strategisch
    - Finanzen

- 2. Identifizierung des gewünschten Werts des IT Projektes
  - Organisatorischer Wert: Besser? Schneller? Günstiger? Noch mehr tun? (Wachstum)
    - Strategisch:
      - Möglichkeit limitierte Produkte vor der Konkurrenz zu bekommen → Schneller
    - Finanzen:
      - Möglichkeit Produkte zu möglichst geringen Preis zu erwerben → Günstiger
      - Einsparung an Personalkosten da kein extra Personal/Zeit benutzt werden muss
      - Zweiter Schritt: automatischer Verkauf: automatische Gewinnerzeugung

- 3. Entwicklung einer geeigneter Metrik
  - Sollte es erhöht oder verringert werden?
  - Metriken:
      - Geld ($ £ ¥ )
      - Prozent (%)
      - numerische Werte

    - Produkte 5-10% billiger beschaffen
    - (Abhängig von Unternehmensgröße/Einsatzgebietes des Produkts) Einsparung von mindestens 2 Mitarbeitern, die anderweitig eingesetzt werden können

- 4. Festlegen eines Zeitrahmens für die Erreichung des MOVs
  - Wann wird der MOV erreicht?
    - 4 Wochen nach Release des Produkts?

- 5. Verifikation und Zustimmung von den Projektbeteiligten
  - Stimmen alle zu?

6. Zusammenfassung des MOVs in einer klaren, präzisen Aussage oder Tabelle

Das Ziel des Projektes ist es einen Bot zu erstellen der eigenständig Onlinestores nach bestimmten Produkten durchsucht und sie ab einem bestimmten Preis kauft. Dadurch kann man limitierte Produkte schnell und kostengünstig bekommen ohne extra Mitarbeiter dafür zu benötigen.
Den Erfolg kann daran messen wie stark sich die Anschaffungskosten der Produkte verringert und an freigewordenem Personal.
Durch einen automatischen Verkauf im weiteren Verlauf des Projektes kann so auch ohne Mehraufwand extra Profit gemacht werden